АДМИНИСТРАЦИЯ КЛОЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕБРИХИНСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2024                                                                                                              № 24

с. Клочки

О подготовке к паводковому сезону и пропуску паводковых вод

в весенний период 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в период весенне-летнего половодья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить    План    мероприятий    по   подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края в период весеннего паводка 2024 года (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии  по пропуску паводковых вод при Администрации Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края (Приложение 2).

3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2024 года (Приложение 3).

4. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края и разместить на информационном стенде Администрации сельсовета и на официальном сайте Администрации Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                    О.В. Зацепина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Клочковского сельсовета

Ребрихинского района

Алтайского края

от 11.03.2024 № 24

План

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Клочковский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края

в период весеннего паводка 2024 года

| № | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений) | Глава сельсовета, руководители организаций до 20.03.2024 |
| 2 | Обследовать и установить контроль за состоянием плотины, назначить ответственных лиц, организовать круглосуточное дежурство | Глава сельсовета, до 20.03.2024 |
| 3 | Организовать очистку снега у плотин, откосов дорог, водопропускных труб | Глава сельсовета до 20.03.2024 |
| 4 | Уточнить количеств техники, находящийся в исправном состоянии, для привлечения на выполнение противопаводковых мероприятий | Глава сельсовета до 20.03.2024 |
| 5 | Провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них талых вод, создать необходимый запас химреактивов для хлорирования водопровода | Директор МУП «Касмала» Бакушкина В.Е. (по согла-сованию) до 20.03.2024 |
| 6 | Организовать работу по привлечению населения по пропуску паводковых вод от жилых строений | Администрация сельсовета март 2024 |
| 7 | Провести разъяснительную работу с населением о правилах поведения и соблюдения мер безопасности в период весеннего паводка | Администрация сельсовета март 2024 |

_____________

Приложение 2

к постановлению Администрации

Клочковского сельсовета

Ребрихинского района

Алтайского края

от 11.03.2024 № 24

Состав

комиссии по пропуску паводковых вод при Администрации Клочковского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

Зацепина О.В.         -  глава сельсовета, председатель комиссии;

Рязанова О.А.                                               - заместитель главы Администрации сельсовета, заместитель

председателя комиссии;

Члены  комиссии:

Бакушкин Ю.А.      -  глава КФХ Бакушкин Ю.А. (по согласованию);

Гудков А.П.            -  глава КФХ  Гудков А.П. (по согласованию);

Кузнецов А.И.        -  управляющий ООО «Вепрь» (по согласованию);

Бакушкина В.Е.      -  директор МУП «Касмала» (по согласованию).

___________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

Клочковского сельсовета

Ребрихинского района

Алтайского края

от 11.03.2024 № 24

Состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего паводка 2024 года

| № | Нименование организации, предприятия | Выделяемые техсредства | Кол-во единиц техники | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ Бакушкин Ю.А | Шантуй К-700 | 1 ед. 1 ед. | Бакушкин Ю.А | 89612304408 |
| 2 | ООО «Вепрь» | Шантуй К-700 | 1 ед. 1 ед. | Кузнецов А.И. | 89069602654 |
| 3 | КФХ Гудков А.П. | МТЗ -82 с КУН | 1 ед. | Гудков А.П. | 89635222877 |
| 4 | МУП «Касмала» | Экскаватор ЮМЗ | 1 ед. | Бакушкина В.Е. | 89609431393 |

_________________